ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

Jorge Morocho — Презентация предложения по SkyFrame

Источник: tldv.io

1. Задачи (Action Items)

- Отправить George презентацию, ссылку на прототип (без интеграций) и все документы

- Отправить приглашение в календарь на вторник, 9:00, для встречи с Johnny и командой

- Изучить возможность интеграции с TrackPod API перед продолжением работ

- George должен просмотреть материалы и встретиться с Johnny до конца следующей недели

- George должен прислать видео предыдущего приложения на Bubble для сравнения

2. Объём проекта и результаты

- Первая фаза — внутренняя системная основа, не клиентский портал; масштабируемость заложена на будущее

- Первая фаза включает: конфигуратор цен, создание инвойсов/PDF, отслеживание записей и интеграции

- Четыре потока работ: разработка, дизайн, бизнес-анализ, DevOps и QA

- Платформа будет включать комплексную базу данных с информацией о клиентах, заказах и истории покупок

- Будущие фазы могут включать клиентский портал, инструменты визуализации и каталог продуктов

3. Сроки и этапы

| Период | Описание |
| --- | --- |
| Месяц 0 | Онбординг и юридические процессы (1 месяц) |
| Месяц 1 | Фаза Discovery: документация, дизайн, диаграммы инфраструктуры |
| Месяц 2 | Разработка основного функционала |
| Месяц 3 | QA-сессии и деплой в продакшен |

Общий срок поставки: менее 4 календарных месяцев

4. Команда и коммуникация

- Otar — главный технический контакт для еженедельных обновлений и технических вопросов

- Команда: 2 фулстек-разработчика, UI-дизайнер, инженер, DevOps-инженер

- Ведущий презентации — бизнес-контакт по организационным, бизнес- и финансовым вопросам

- Ежедневная коммуникация в Slack, еженедельные статус-митинги, ежемесячные детальные отчёты

- Предпочтение прямого доступа к разработчикам вместо аккаунт-менеджеров

5. Технологический стек

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript |
| Backend | .NET |
| Инфраструктура | AWS |

Стек обеспечивает быструю разработку, масштабируемость и простоту поддержки. Много доступных специалистов.

6. Интеграции и функционал

- QuickBooks: — создание инвойсов и синхронизация статусов оплат

- Monday.com: — отслеживание статусов заказов без выхода из приложения

- Статус оплаты можно обновлять вручную в приложении или автоматически из QuickBooks

- Административная панель цен позволяет управлять логикой ценообразования аналогично Excel

- Система пользователей по приглашениям с управлением клиентами и интеграциями

7. Бюджет и условия оплаты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость первой фазы | $44,840 |
| Длительность | 3 месяца, 5 инженеров |
| Модель оплаты | Time & Material |
| Предоплата (15%) | $6,726 |
| Выставление счетов | Ежемесячно по факту часов |

Предоплата вычитается из первого инвойса. Доступна детальная разбивка по фичам с часами на каждый компонент.

8. Референс из портфолио и прототип

- MyCarrier — логистическая платформа на том же стеке с аналогичной сложной логикой ценообразования

- MyCarrier масштабировался от proof-of-concept до enterprise-уровня

- Прототип демонстрирует конфигуратор цен, создание квот и workflow интеграций

- Прототип — только визуализация; финальный дизайн будет выполнен в фазе Discovery

9. Следующие шаги

| 1 | Фоллоу-ап встреча во вторник в 9:00 с George и Johnny |
| --- | --- |
| 2 | George просматривает материалы и встречается с Johnny |
| 3 | Подготовка и подписание договора после согласования всех деталей |
| 4 | Выставление инвойса на предоплату, затем начало фазы Discovery |

SkyFrame Platform — Phase 1 Proposal Meeting Summary